Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

# Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018                                                                                                           №   344

пос. Николаевка

О внесении изменений  в муниципальную  программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения муниципального образования «Николаевское городское поселение»  на  2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области от 13.10.2017 № 537 (в редакции постановлений от 13.10.2017 № 537, от 30.11.2017 № 612, от 05.03.2018 № 105, от 23.07.2018 № 324).

Администрация Николаевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную  Программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения муниципального образования «Николаевское городское поселение»  на  2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области от 13.10.2017 № 537 (в редакции постановлений от 13.10.2017 № 537, от 30.11.2017 № 612, от 05.03.2018 № 105, от 23.07.2018 № 324),

следующие изменения:

Таблица 2.1. Система программных мероприятий по сохранению автомобильных дорог

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объём и источники финансирования программных мероприятий | Срок реализации | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | Бюджет области, тыс.руб. | Бюджет муниципального образования, тыс.руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного | 1627,515 |  | 1627,515 | 2018 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 0,258 км. |
| 2 | Приобретение горячей асфальтобетонной смеси | 211,782 |  | 211,782 | 2018 год |  | 30 тонн. |
| 3 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 150,0 |  | 150,0 | 2018 год |  | 60 час. |
| 4 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 555,0 |  | 555,0 | 2018 год |  | 8,0 км. |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1620,0 |  | 1620,0 | 2019 год |  | 0,288 км. |
| 6 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 155,5 |  | 155,5 | 2019год |  | 60 час. |
| 7 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 310,0 |  | 310,0 | 2019 год |  | 9,4 км. |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Николаевском городском поселении | 1574,4 |  | 1574,4 | 2020 год |  | 0,281 км. |
| 9 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 415,0 |  | 415,0 | 2020 год |  | 9,6 км. |
| 10 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 200,0 |  | 200,0 | 2020 год |  | 80 час. |

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за И.В. Горноскуль.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение» информационном бюллетене - «Исток».

4. Настоящее постановление администрации вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

Николаевского городского поселения 	И.В. Марданов

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации городского поселения от 13.10.2017 № 537 ( в ред. от 30.11.2017 № 612) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения муниципального образования «Николаевское городское поселение»

на  2018-2020 годы»

пос. Николаевка

2017 год

1.  Паспорт муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения муниципального образования «Николаевское городское поселение» на 2018-2020 годы»

| Наименование программы | «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения муниципального образования «Николаевское городское поселение» на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата муниципального правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Решение Собрания депутатов от 15.11.2013 № 16 «О создании муниципального дорожного фонда» |
| Наименование заказчика программы | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение» |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение» |
| Цель программы | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения муниципального образования «Николаевское городское поселение»: - улучшение их транспортно - эксплуатационного состояния для осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта; - увеличения мобильности и стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов и населения; - повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Основные задачи программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения уровня безопасности дорожного движения Николаевского городского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 год Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Николаевском городском поселении. - Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) - Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении. - Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу - Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений. - Приобретение материалов для изготовления ограждений на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. 2019 год Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Николаевском городском поселении. - Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) - Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении. - Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу - Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений. - Приобретение материалов для изготовления ограждений на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений 2020 год Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Николаевском городском поселении. - Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) - Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении. - Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу - Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение». Организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджет муниципального образования «Николаевское городское поселение» (муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области: -2018 год – 2799,3 тыс. руб.; -2019 год – 2145,5 тыс. руб.; -2020 год – 2234,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы обеспечит: - повышение уровня транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселения; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств; - сокращение времени пребывания в пути; - стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения; - повышение уровня инвестиционной привлекательности территории.» |

2. Содержание проблемы и обоснования ее решения программными методами

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Николаевского городского поселения. Они обеспечивают жизнедеятельность городского поселения и во многом определяют возможности его развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

По автомобильным дорогам поселения осуществляется автобусное сообщение по 4 маршрутам, в среднем,  ежедневно выполняется 24 рейса, обеспечивающих перевозки населения, как между населенными пунктами района, так и между административными центрами Еврейской автономной области и Хабаровского края.

В Николаевском  городском поселении  проживает 7263 человек.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях увеличения объемов строительства и расширения торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Николаевского городского поселения составляют 96,247 км (с асфальтобетонным покрытием – 21,85 км, переходным покрытием – 74,397 км).

На сегодняшний день более 74% автомобильных дорог, уличных и дорожных сетей поселения не отвечают нормативным требованиям из-за плохого состояния дорожного покрытия, недостаточной освещенности дорог.

Автомобильные дороги, уличные и дорожные сети поселения характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Дорожные сооружения  характеризуются разрушением конструкций и требуют срочных восстановительных работ.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по сохранности автомобильных дорог, уличных и дорожных сетей поселения, по приведению дорог к нормативному техническому состоянию, обеспечению безопасного, бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий обеспечит сохранение существующих автомобильных дорог  поселения и повысит уровень безопасности дорожного движения.

3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы

3.1.	 Цель и задачи программы

Цель программы - сохранение автомобильных дорог местного значения и повышения уровня  безопасности дорожного движения  муниципального образования «Николаевское городское поселение»,  улучшение  транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог, осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, увеличения мобильности и стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов и населения.

Достижение цели позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения, чтобы в  целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной сети.

3.2.	Этапы и сроки реализации программы

Таблица 1.1. Этапы и сроки реализации программы по сохранению автомобильных дорог

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018 год | 0,258 км. |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 2018 год | 60 час. |
| 3 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 2018 год | 8,0 км. |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год | 0,288 км. |
| 5 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 2019 год | 60 час. |
| 6 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 2019 год | 9,4 км. |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Николаевском городском поселении | 2020 год | 0,281 км. |
| 8 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 2020 год | 80 час. |
| 9 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 2020 год | 9,6 км. |

Таблица 1.2. Этапы и сроки реализации программы по повышению уровня безопасности дорожного движения

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу | 2018 год | № 5.19.1-1 шт. № 5.19.2- 1 шт. № 1.23- 4 шт. № 8.2.1 (50м) – 2 шт. № 8.2.1 (100м) – 2 шт. |
| 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений. | 2018 год | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |
| 3 | Приобретение материалов для изготовления ограждений на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений | 2018 год | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |
| 4 | Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу | 2019 год | № 2.1- 2 шт. № 3.28- 1шт. № 3.27- 1 шт. |
| 5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений. | 2019 год | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |
| 6 | Приобретение материалов для изготовления ограждений на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений | 2019 год | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |
| 7 | Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу | 2020 год | № 3.12- 1 шт. № 3.24- 1 шт. № 4.2.2- 1 шт. |
| 8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений. | 2020 год | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |

4. Система программных мероприятий

Таблица 2.1. Система программных мероприятий по сохранению автомобильных дорог

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объём и источники финансирования программных мероприятий | Срок реализации | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | Бюджет области, тыс.руб. | Бюджет муниципального образования, тыс.руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного | 1627,515 |  | 1627,515 | 2018 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 0,258 км. |
| 2 | Приобретение горячей асфальтобетонной смеси | 211,782 |  | 211,782 | 2018 год |  | 30 тонн. |
| 3 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 150,0 |  | 150,0 | 2018 год |  | 60 час. |
| 4 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 555,0 |  | 555,0 | 2018 год |  | 8,0 км. |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1620,0 |  | 1620,0 | 2019 год |  | 0,288 км. |
| 6 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 155,5 |  | 155,5 | 2019год |  | 60 час. |
| 7 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 310,0 |  | 310,0 | 2019 год |  | 9,4 км. |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Николаевском городском поселении | 1574,4 |  | 1574,4 | 2020 год |  | 0,281 км. |
| 9 | Исправлению профиля оснований гравийных дорог грейдером в Николаевском городском поселении | 415,0 |  | 415,0 | 2020 год |  | 9,6 км. |
| 10 | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения (очистка от снега автотранспортом) | 200,0 |  | 200,0 | 2020 год |  | 80 час. |

Таблица 2.2. Система программных мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объём и источники финансирования программных мероприятий | Срок реализации | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб. | Бюджет области, тыс. руб. | Бюджет Муниципального образования, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу | 30,0 |  | 30,0 | 2018 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 8 шт. |
| 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений | 5,0 |  | 5,0 | 2018 год |  | 5 разметок |
| 3 | Приобретение материалов для изготовления ограждений на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений | 20,0 |  | 20,0 | 2018 год |  | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |
| 4 | Разработка схем автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200,0 |  | 200,0 | 2018 год |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 5 | Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу | 30,0 |  | 30,0 | 2019 год |  | 4 шт. |
| 6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений | 10,0 |  | 10,0 | 2019 год |  | 5 разметок |
| 7 | Приобретение материалов для изготовления ограждений на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений | 20,0 |  | 20,0 | 2019 год |  | Повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений |
| 8 | Приобретение дорожных знаков (на желтом фоне) по ГОСТу | 30,0 |  | 30,0 | 2020 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 3 шт. |
| 9 | Нанесение горизонтальной дорожной разметке вблизи общеобразовательных учреждений | 15,0 |  | 15,0 | 2020 год |  | 5 разметок |

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета    муниципального образования «Николаевское городское поселение» (муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области).

Таблица 3. Структура финансирования программы, тыс. руб.

| № п/п | Источники и направления расходов | Финансовые затраты всего, тыс. руб. | Финансовые затраты всего, тыс. руб. | Финансовые затраты всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Бюджет муниципального образования «Николаевское городское поселение» Еврейской автономной области | 2799,3 | 2145,5 | 2234,4 |
|  | ВСЕГО: | 2799,3 | 2145,5 | 2234,4 |

6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программы в 2018-2020 годах на автомобильных дорогах поселения будет обеспечено:

- повышение уровня  транспортно   -  эксплуатационного     состояния автомобильных дорог поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;

- сокращение времени пребывания в пути;

- стимулирование   экономической   активности    хозяйствующих субъектов и населения;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории.